РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   30.03.2022г.                                                                                        № 139р

п. Дубровка

О  проведении весеннего месячника по

благоустройству, озеленению и санитарной

очистке территории Дубровского

муниципального района

В соответствии с распоряжением Губернатора Брянской области          А.В. Богомаза от 29.03.2022 г. № 231-рг «О проведении мероприятий по благоустройству  и  улучшению санитарного  состояния территорий населенных  пунктов  Брянской области»; целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры, улучшению экологической обстановки населенных пунктов Дубровского муниципального района и подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1. Провести со 1 апреля по 11 мая 2022 года весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов  Дубровского района.  Провести  общерайонные  субботники по уборке и благоустройству территорий района  2  и 16 апреля 2022 года.

2. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Дубровского района согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Главам поселений дополнительно разработать и принять к исполнению мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке подведомственных населенных пунктов.

4. Руководителям предприятий и организаций принять к исполнению план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Дубровского района, активно задействовать трудовые коллективы и технику для исполнения плановых мероприятий.

5. Рекомендовать руководителям  промышленных предприятий,  транспорта и связи, строительства, ресурсоснабжающих  организаций, автозаправочных станций  независимо от форм собственности обеспечить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке подведомственных территорий с учётом прилегающей 25-метровой зоны.

6. Главам поселений уведомить жителей населенных пунктов поселений о необходимости в срок до 4 мая 2022 года осуществить уборку от мусора, а также благоустройство территории домовладений и прилегающих к домовладениям территорий.

7. Комиссии в составе представителей Отделения полиции МО «Жуковский», администрации Дубровского района,  глав сельских администраций систематически проводить рейды по контролю за исполнением данного постановления с выявлением виновных в нарушении санитарного порядка  и правил благоустройства на территории района и направлять материалы для рассмотрения административной комиссией.

8. Главам поселений в срок до 6 мая 2022г. представить в  администрацию Дубровского района подробный перечень мероприятий, проведённых по итогам месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Дубровского района.

9. Редакции газеты «Знамя труда» информировать жителей района о ходе проведения работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории района.

10. Настоящее распоряжение  разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области в информацио́нно-телекоммуникацио́нной  сети Интерне́т.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дубровского района  Самохина И.В.

Глава администрации

Дубровского района                                                                  И.А. Шевелёв

Приложение № 1

к  распоряжению администрации Дубровского района

от  30.03.2022 г.    №  139 р

№________ от ____________2013г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

НА  ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД  2022 ГОДА

1. Разработать и принять к исполнению мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке городского и сельских поселений Дубровского района. Ответственные за исполнение – главы администраций поселений Дубровского района, заместитель главы администрации Дубровского района по городскому и  ЖКХ.

2. Организациям привлечь трудовые коллективы и технику к уборке и санитарной очистке ведомственных и прилегающих территорий. Ответственные – руководители организаций.

3. Выявить и ликвидировать несанкционированные свалки мусора на территории поселений района, провести санитарную очистку всех кладбищ. Ответственные – главы  администраций поселений Дубровского района, зам. главы администрации Дубровского района по городскому и ЖКХ, генеральный директор ООО «Жилкомсервис».

4. Провести подсыпку, ямочный ремонт и  грейдирование дорог, уборку улиц, скверов, мест общественного отдыха. Ответственные – главы  администраций поселений Дубровского района, зам. главы администрации Дубровского района по городскому и ЖКХ.

5. Провести обрезку и побелку деревьев, посадку деревьев и кустарников, разбить клумбы и посадить цветы возле административных и общественных зданий в населённых пунктах района. Ответственные – главы  администраций поселений Дубровского района, зам. главы администрации Дубровского района по городскому и ЖКХ.

6. Привести в надлежащее состояние мемориалы и памятники воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг., произвести уборку и покраску памятников на могилах умерших ветеранов ВОВ, захороненных на гражданских кладбищах поселений, уход за которыми  не осуществляется. Ответственные - главы  администраций поселений Дубровского района, зам. главы администрации Дубровского района по городскому и ЖКХ.

7. Провести уборку подвальных помещений в многоэтажных домах. Очистить и отремонтировать мусоросборные площадки и контейнеры. Ответственный – генеральный директор ООО «Жилкомсервис».

8. Обеспечить исправное состояние и чистоту смотровых колодцев, провести косметический ремонт павильонов водозаборных скважин с ревизией и покраской оборудования. Ответственные – директор МУП «Водоканал Дубровский».

9. Провести плановую очистку, промывку и дезинфекцию водонапорных башен, резервуаров и сетей. Благоустроить павильоны водозаборных скважин. Ответственные – директор МУП «Водоканал Дубровский».

10.Произвести ремонт, благоустройство и дезинфекцию общественных колодцев и родников на территории поселений района. Ответственные – главы  администраций поселений Дубровского района, зам. главы администрации Дубровского района по городскому и ЖКХ.

11.Произвести уборку мусора, вырубку кустарниковой растительности и покос травы на территориях, прилегающих к гидротехническим сооружениям, расположенным на территориях городского и сельских поселений. Ответственные – главы  администраций поселений Дубровского района, зам. главы администрации Дубровского района по городскому и ЖКХ.

12.Произвести уборку вокруг диспетчерских пунктов, конечных остановок транспорта, остановочных павильонов пассажирского транспорта в радиусе 10м, а так же их ремонт. Ответственный – ген. директор ООО «АТП-Дубровка».

13. Редакции газеты «Знамя труда» освещать в печати ход проведения месячника по благоустройству в Дубровском районе. Ответственный – главный редактор газеты «Знамя труда».