Приложение 1

к муниципальной программе

«Реконструкция и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей на 2023-2027 годы»

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной программы

«Реконструкция и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей на 2023-2027 годы »

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации 2023-2027гг |  | План замены сетей, км | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, которые предусмотрены программой |  | Ответственные исполнители (органы исполнительной власти, структурные подразделения администрации района, хозяйствующие субъекты) | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,198 | 1641,572 |  | 241,572 | 500,0 | 450,0 | 200,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отрасль теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. Красная, д.1 |  | 2023 | 0,04 |  | 241,572 | 241,572 | - | - | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2023 | 0,04 |  | 241,572 | 241,572 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (I этап) |  | 2024 | 0,053 |  | 500,0 | - | 500,0 | - | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2024 | 0,053 |  | 500, 0 | - | 500,0 | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 3 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А (II этап) |  | 2025 | 0,043 |  | 450,0 | - | - | 450,0 | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2025 | 0,043 |  | 450,0 | - | - | 450,0 | - |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Ленина, д.53 |  | 2026 | 0,015 |  | 105,0 | - | - | - | 105,0 |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 5 | Ремонт тепловых по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Победы, д.12 |  | 2026 | 0,012 |  | 95,0 | - | - | - | 95,0 |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2026 | 0,027 |  | 200,0 | - | - | - | 200,0 |  | - |  | - | - | - |
| 6 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон, д.43, д.44 |  | 2027 | 0,035 |  | 250,0 | - | - | - | - |  | 250,0 |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2027 | 0,035 |  | 250,0 | - | - | - | - |  | 250,0 |  | - | - | - |