РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03. 2022 года                                                                                                        №109

п. Дубровка

О внесении изменений в Программу

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Дубровский район» Брянской области

на период 2016-2031 годы, утвержденную

постановлением администрации

Дубровского района  от 29.02.2016г. №74

Руководствуясь Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Дубровский район» Брянской области на период 2016-2031 годы, утвержденную постановлением  администрации Дубровского района от 29.02.2016г. №74 следующие изменения:

1.1. В разделе 6 программы таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий и размеры финансирования программы Рековичского сельского поселения Дубровского района Брянской области (2016-2024 годы) изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализа-ции | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финанси-рования | Ответст-венные исполнители | Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024гг. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода с заменой насосов артскажин | 2016-2021 | 3500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | Бюджет поселения | Администрация поселения |  | Бесперебойное обеспечение населения водой |
| 3 | Огораживыние зон санитарной охраны водонапорных башен | 2016 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Администрация поселения |  | Благоустройство |
| 4 | Обустройство и чистка колодцев, ремонт водозаборных колонок | 2016- 2021 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Бюджет поселения | администрация поселения |  | улучшение санитарного состояния территории |
| 5 | Капитальный ремонт арте-зианской скважины в д.Зимни-цкая Сло-бода Дуб-ровского района Брянской области | 2016-2024г.г. | 1263,157 |  |  |  |  |  | 500,000(2022г.) | Областной и местный бюджеты 470,000 | администрация Дубровского района 30,000 |  | Исключение перебоев с водоснабжением |
|  | Всего: |  | 4833,157 | 730,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 500,000(2022 г.) | 470,000 | 30,000 |  |  |
| 5 | Установка электрических фо-нарей по населенным пунктам | 2016-2021 | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Бюджет поселения | Администрация поселения |  | Улучшение качества жизни населения |
| 6. | Приобретение контейнеров для ТБО | 2016-2021 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | Бюджет поселения | Администрация поселения |  | Охрана окружающей среды |
|  | Всего: |  | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 500,00 |  |  |  |  |

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района» и разместить на сайте Дубровского муниципального района Брянской области в сети Интернет.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дубровского района по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Самохина И. В.

Глава администрации

Дубровского района                                                                              И.А. Шевелёв