Инв.№170/12

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Москва

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА	4

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ С УКАЗАНИЕМ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	5

2.1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС	5

2.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	6

2.3. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6

2.4. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	7

2.5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	9

2.6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	12

2.7. ОХРАНА И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	 14

2.8. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС	15

2.9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	17

2.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	18

2.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ	23

2.12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	24

2.13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	27

3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА ДО 2016 ГОДА	28

3.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ДУБРОВСКОГО РАЙОНА	28

# ВВЕДЕНИЕ

План реализации Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района Брянской области до 2015 года разработан на основании муниципального контракта на выполнение научно-исследовательских и проектных работ по разработке Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района №18 от 9 июня 2010 года, заключенного между администрацией Дубровского муниципального района Брянской области и ООО «Финансовый и организационный консалтинг».

План реализации схемы территориального планирования Дубровского района разрабатывается в целях обеспечения реализации системы программных мероприятий поэтапной реализации схемы территориального планирования Дубровского района до 2015 г. (на первые пять лет реализации 2011-2015 гг.).

Этапы реализации Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района Брянской области и их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и области, финансовых возможностей местного бюджета, приоритетных национальных проектов, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию района.

План реализации Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития района.

План реализации Схемы территориального планирования Дубровского района не устанавливает расходные обязательства Дубровского района, а определяет перечень, приоритетность, последовательность и укрупненную стоимость реализации мероприятий по размещению и строительству в течение пяти лет объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры районного значения. Указанный перечень составлен с учетом предложений органов государственной власти Дубровского района и сельских поселений района, учтенных в составе мероприятий Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района.

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

Реализация Схемы территориального планирования осуществляется в границах района на основании Плана реализации Схемы территориального планирования, утверждаемого Главой администрации района в течение трех месяцев со дня утверждения Схемы, разработанной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

При этом в плане реализации схемы территориального планирования муниципального района содержатся:

1) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

2) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

3) финансово-экономическое обоснование реализации схемы территориального планирования муниципального района.

Мероприятия по разработке проектов развития инженерной, транспортной, туристской и социальной инфраструктур, санитарной очистке территории и строительству объектов капитального строительства местного значения, ориентировочные затраты на строительство и разработку проектов, а также источники финансирования «Плана реализации СТП» показаны в табличном виде с разбивкой по периодам реализации до 2015 года включительно.

Объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, обосновываются в областных или районных целевых программах.

Стоимостные показатели определены по аналогам и данным программ, разработанных в Брянской области и Дубровском районе.

Объемы работ и стоимостные показатели Плана реализации должны ежегодно корректироваться в зависимости от фактического хода реализации СТП и сроков ввода объектов капитального строительства местного значения.

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ С УКАЗАНИЕМ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

# 2.1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Мероприятия на первую очередь:

- увеличение посевных площадей до 30 тыс. га;

ООО «Колос»

- доведение молочного поголовья до 600 голов;

- модернизация мясоперерабатывающего цеха;

- реконструкция животноводческих помещений;

- увеличение поголовья свиней до 150 голов.

ООО ЖК «Немерь»

- увеличение поголовья КРС до 3600 голов;

- реконструкция существующих животноводческих комплексов;

- строительство животноводческого комплекса.

СПК «Зимницкий»

- реконструкция животноводческих ферм на 480 коров с молокопроводом и танком-охладителем;

- увеличение производства молока до 4000 тонн в год;

- повышение качества молока;

- строительство двухквартирного дома для молодых специалистов (д. Зимницкая Слобода);

- создание 45 дополнительных рабочих мест;

- производство биогумуса.

ООО «Брянский лен»

- строительство элеваторного комплекса с вместимостью для хранения 30 тысяч тонн зерна;

- модернизация технологического процесса в растениеводстве за счет внедрения нового оборудования ;

- увеличение поголовья овец до 300 голов.

СПК «Заречинский»

- строительство молочно-товарной фермы с молочным блоком на 400 голов;

- приобретение 200 голов племенного скота;

- строительство цеха по производству товарной говядины.

Мероприятия на расчетный срок:

- увеличение посевных площадей до 40 тыс. га;

- строительство площадки для содержания скота мясных пород АПХ «Мираторг»;

- разработка залежных земель под зерновые и кормовые культуры.

ООО «Агротекс»

- увеличение поголовья овец до 600 голов;

- приобретение оборудования для стрижки овец.

СПК «Калининский»

- строительство молочно-товарной фермы с молочным блоком на 350 голов;

- создание цеха по производству мясных полуфабрикатов и готовой продукции;

- приобретение 300 голов племенного скота мясных пород.

# 2.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Мероприятия на первую очередь:

- строительство цеха по производству железобетонных и бетонных изделий на территории промышленной зоны п. Дубровка;

- модернизация технологического процесса и реконструкция производства в ЗАО «Дубровская швейная фабрика».

Мероприятия на расчетный срок:

- создание цеха по производству мясных полуфабрикатов и готовой продукции при СПК «Калининский»;

- создание цеха по производству полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий (п. Дубровка).

# 2.3. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Состояние лесопромышленного комплекса в Дубровском районе и анализ перспектив развития выдвигает на первое место необходимость решения следующих задач:

- углубление переработки древесины в районе, совершенствование лесопользования, повышение инвестиционной привлекательности лесных ресурсов района и экономической отдачи от лесопромышленной деятельности;

- передача лесного фонда в аренду только эффективным собственникам;

- сочетание государственного управления экономикой в лесопромышленном комплексе и рыночного саморегулирования;

- создание условий для более полного использования имеющегося сырьевого потенциала, прежде всего лиственной древесины, на основе неистощительного лесопользования с применением современных щадящих технологий лесозаготовок;

- разработка мер по повышению привлекательности района для внутренних и внешних инвестиций;

- переориентация экспорта необработанных лесоматериалов на внутреннюю переработку;

- создание лесной инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, мостов лесохозяйственного значения);

- увеличение расчетной лесосеки и лесосеки промежуточного пользования;

- разработка программы развития лесопромышленного комплекса Дубровского района до 2030 года;

- сохранение и развитие  действующих предприятий отрасли;

- осуществление сертификации лесов района. Ее основные задачи - подтвердить соблюдение на территории района международных требований по устойчивому управлению лесами и лесопользованию с соблюдением экономических, социальных и экологических норм, повысить имидж региональной лесопродукции, что позволит увеличить экспорт лесной продукции;

- развитие экспортного лесопиления, что позволит не только получить высококачественную экспортную лесопродукцию, но и углубить внутрирайонную переработку древесины, получить добавочную стоимость, а, следовательно, и перечисления в бюджет района. Создать современные мебельные производства, в том числе и с использованием иностранных инвестиций; а также организовать производство современных топливных лесоматериалов, включая пеллеты;

- создание информационной базы о лесных ресурсах района (создание серии электронных тематических карт на основе агрегированной поквартальной информации о состоянии лесного фонда для ее использования в части планирования, охраны, контроля, воспроизводства и использования лесов).

# 2.4. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Для проведения комплекса мероприятий по сохранению существующего и вводу нового жилищного фонда района, необходима разработка программы жилищного строительства на расчетный период. Основными задачами программы жилищного строительства являются:

- ускорение темпов строительства социального жилья для увеличения уровня обеспеченности жильем социально незащищенных категорий населения;

- разработка программы реформирования предприятий ЖКХ для привлечения  средств федерального бюджета и бюджета области на капитальный ремонт жилищного фонда в соответствии с Федерального закона от 21 июля 2007 года №185 ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства»;

- формирование комфортабельной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- создание базы данных по аварийному и ветхому жилью в поселениях района с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

- реконструкция и модернизация жилищного фонда первых лет индустриального домостроения и довоенного фонда;

- ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда;

- повышение качества коммунальных услуг, путем создания товариществ собственников жилья и частных управляющих компаний, создание конкурентной основы предоставления коммунальных услуг;

- привлечение частных инвестиций, а также, развитие ипотечного кредитования на территории района;

- обеспечение строительных организаций района новым строительным оборудованием с помощью развития лизинговых схем;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства,   производства строительных материалов;

- повышение качества возводимого жилья.

Для  развития нового жилищного строительства в Дубровском районе  до конца расчетного срока (2030 год) проектом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство жилого комплекса коттеджного типа в жилой зоне пгт. Дубровка в районе «Яблоневый сад»;

- выделение под индивидуальное жилищное строительство участков на территории пгт. Дубровка и в перспективных сельских населенных пунктах района.

# 2.5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Приоритетными задачами государственной политики в области развития малого предпринимательства являются:

- сокращение административных барьеров для входа на рынки и ведение предпринимательской деятельности для малых предприятий;

- разработка эффективной политики в области доступа к кредитным ресурсам и производственным площадям;

- упрощение системы регистрации малых предприятий;

- проведение активной антимонопольной политики;

- совершенствование системы налогообложения;

- обеспечение в полном объеме трудовыми ресурсами необходимой квалификации.

Положения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого  предпринимательства

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Брянской области с учетом определенных для участка приоритетных направлений хозяйственной деятельности.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление земельных участков в аренду или собственность:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» №137-ФЗ 28.09.2001 г.;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 2 января 2000 г. №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»;

- Федеральный закон РФ от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. №396 «Об утверждении Положения о проведении территориального землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. №514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;

- Устав Брянской области;

- Закон Брянской области от 08.11.2007 г. № 152-3 «О цене земли на территории Брянской области при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках»;

- Закон Брянской области № 68-3 «О нормах предоставления земельных участков гражданам на территории Брянской области» от 26.09.2002 г.;

- Закон Брянской области от 30.05.2000 г. № 34-3 «О государственной поддержке малого предпринимательства в Брянской области»;

- Закон Брянской области от 09.06.2006 г. № 40-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области»;

- Постановление Администрация Брянской области от 27 июля 2006 г. № 459 «О реализации Закона Брянской области от 09.06.2006 г. №40-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области»;

- Постановление Администрация Брянской области от 19 июля 2007 г. № 558 «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, для целей, не связанных со строительством»;

- Постановление Администрации Брянской области от 28 декабря 2007 г. № 1085 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, физическим и юридическим лицам»;

- Положение о порядке сдачи земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, утверждено Постановлением Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. №4-606 «Об утверждении Положения о порядке сдачи земельных участков, находящихся в собственности Брянской области»;

- Положение об Управлении имущественных отношений Брянской области, утверждено Постановлением Администрации Брянской области от 30.10.2006 г. №637.

Перечень имущества Брянской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется и утверждается Администрацией Брянской области (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисление арендной платы и стоимости продажи участков, порядок организации и проведения конкурсов и аукционов определяются Управлением имущественных отношений. Формирование земельных участков осуществляется Центром по оказанию государственных услуг в сфере земельных и имущественных отношений Брянской области.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Положения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений и городских округов, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами городских округов и поселений.

# 2.6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- Образование

Одной из важнейших стратегических задач развития системы образования Дубровского района является оптимизация сети образовательных учреждений. Закрытие образовательных учреждений должно быть компенсировано обеспечением качественного транспортного обслуживания учащихся отдаленных поселений, а именно организацией гибкого графика следований школьных автобусов, приобретением новых транспортных единиц.

Необходимо проведение реконструкции зданий детских садов №№ 1, 3 в п. Дубровка. В учреждениях среднего образования необходимо проведение дальнейшего совершенствования содержания, технологии обучения и воспитания. В рамках современной компьютеризации населения следует равномерно обеспечить все общеобразовательные учреждения района компьютерной техникой.

- Здравоохранение

В основе системы мероприятий по развитию системы здравоохранения Дубровского района лежит в первую очередь  достижение эффективности деятельности всех структурных подразделений учреждений здравоохранения, направленной на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Во-вторых, поднятие престижа медицинского работника, привлечение врачебных кадров в сельскую местность, развитие института врачей общей практики, переоснащение всех лечебных учреждений новым медицинским оборудованием.

Для выполнения этих задач намечен комплекс мероприятий:

- решение кадровых вопросов путем привлечения специалистов с высшим и средним медицинским образованием из числа выпускников высших и средних учебных заведений жителей Дубровского района;

- развитие и укрепление материально-технической, лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий;

- дальнейшее развитие менее затратной стационарозамещающей помощи;

- развитие правовой базы, в том числе в сфере оказания платных услуг;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- пропаганда здорового образа жизни;

- внедрение информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи;

- повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, открытие офисов врачей общей практики;

- проведение углубленной дополнительной диспансеризации работающего населения района и подростков;

- организация обеспечения отдельных категорий граждан льготными лекарственными средствами в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих право продажи лекарственных средств;

- обеспечение снижения общей, младенческой смертности, роста рождаемости, снижения общей и первичной заболеваемости, роста продолжительности жизни;

- недопущение роста числа инфекционных заболеваний, регулируемых вакцинопрофилактикой;

- проведение активной санитарно-просветительской работы, нацеленной на укрепление профилактического направления в медицине.

- Культура и спорт

Одним из важнейших приоритетов программы социально-экономического  развития Дубровского района является создание условий для духовного и физического развития личности.

Основными задачами дальнейшего развития культуры и спорта в Дубровском районе являются:

- сохранение сети учреждений культуры и спорта, обеспечение преемственности развития культурно-оздоровительного досуга населения района;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

- развитие и укрепление материально-технической базы спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в физическом совершенствовании;

- поддержка самодеятельного творчества населения муниципального района, создание условий для деятельности любительских объединений по интересам;

- поддержка существующих культурных мероприятий район, таких как обрядовый праздник «Вознесение» у Громового колодезя, информационная поддержка подобных мероприятий в целях обеспечения их определенной степени известности;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов, поддержка культурно-просветительской деятельности Дубровской районной библиотеки;

- создание более благоприятных экономических и правовых условий для развития в сфере культуры и искусства частных и некоммерческих организаций;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

# 2.7. ОХРАНА И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Органы местного самоуправления муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений в осуществлении рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселений, а именно:

- сохранение и использование недвижимых памятников истории и 
культуры, мониторинг их состояния;

- разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление, учёт и дальнейшее изучение объектов историко-культурного наследия;

- представление вновь выявленных памятников архитектуры, археологии для включения в единый государственный реестр, распространение на их территории режима использования земель историко-культурного назначения;

- консервация памятников истории и культуры, находящихся в аварийном состоянии, благоустройство прилегающей территории, проведение первоочередных неотложных противоаварийных и реставрационных работ с участием специалистов-реставраторов.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия …» (№73-ФЗ) историческим поселением может считаться любое, имеющее в своих границах хотя бы один объект культурного наследия. Схемой территориального планирования Дубровского района предлагается рассмотреть вопрос о возможности придания статуса «исторических» следующим населенным пунктам: д. Голубея, с. Рековичи, с. Трехбратское.

В дальнейшем, Схемой территориального планирования предлагается разработать комплексную программу по сохранению, использованию, охране объектов историко-культурного наследия. При разработке данной программы следует проявить особое внимание к возможности восстановления усадьбы «Трехбратское», церкви Спаса Преображения в с. Рековичи.

Схемой территориального планирования Дубровского муниципального района предлагается определить категории государственной охраны для всех памятников истории и культуры, расположенных на территории  района. Исключение может быть составлено для некоторой части памятников археологии и градостроительства и архитектуры, находящихся в стадии изучения и определения их исторической ценности.

# 2.8. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса следует разделить на несколько основополагающих направлений, реализация которых должна помочь Дубровскому району сформировать новый туристский продукт, отвечающий потребностям и возможностям населенных пунктов и района, а также основным тенденциям развития туризма. Программные мероприятия по развитию комплекса включают в себя такие направления, как:

- Продвижение образа Дубровского района как благоприятного для туризма. Информационное обеспечение туристско-рекреационного комплекса.

- Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма.

- Создание благоприятных условий для развития туризма.

- Подготовка кадров.

Продвижение образа Дубровского района как благоприятного для туризма. Информационное обеспечение туристско-рекреационного комплекса

Создание и продвижение привлекательного образа Дубровского района на туристском рынке является одной из первоочередных задач. Необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению уникальных культурно-исторических объектов района (усадьба Трехбратское, древняя церковь Спаса Преображения в с. Рековичи, памятники археологии в долине р. Десна), информационному обеспечению уникальных объектов, созданию туристско-рекреационной инфраструктуры.

Первым шагом для реализации данных задач следует назвать разработку комплексной программы по восстановлению объектов туристского интереса и созданию туристско-рекреационной инфраструктуры. Следующим этапом продвижения туристского образа Дубровского района должны стать активные рекламные компании с привлечением частного бизнеса, государственно-частного партнерства. Первоочередная цель данного этапа – продвижение района на региональном туристском рынке.

В дальнейшем необходимо продвижение туристского бренда района на российском рынке туризма, что в обязательном порядке требует создание полноценного Интернет-сайта, содержащего подробную информацию о природных ресурсах и историко-культурных достопримечательностях. Также данная справочная информация должна быть представлена в виде подробных печатных информационных материалов: путеводителей, хронологий событийных мероприятий и т.п.

Параллельно с данными мероприятиями необходимо развитие инфраструктуры для рекреации местного населения. Комплексная программа должна включать в себя мероприятия по созданию благоустроенных мест отдыха для населения района, организации и поддержке существующих мероприятий культурно-массового отдыха.

Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма

Одним из первоочередных мероприятий в развитии туристско-рекреационного комплекса района является строительство объектов гостиничного сервиса. Схемой территориального планирования Брянской области проектируется строительство мотеля в с. Алешня, у магистральной дороги Брянск-Рославль. На территории Дубровского района может быть перспективным создание дополнительных средств размещения гостей района, инфраструктуры предприятий общественного питания, транспортных предприятий, специализирующихся на туристских перевозках.

Для эффективности поэтапного развития требуется разделить территорию района на несколько разнообразных туристских зон, которые при необходимости можно развивать отдельно. Разделение на подобные туристские зоны должно исходить из таких соображений, как транспортная и пешеходная доступность прилежащих объектов, сроки создания базовой туристской инфраструктуры, спрос на туристском рынке, социальное восприятие природных и историко-культурных объектов. В качестве таких исходных зон предлагается выделить зоны рекреации с устоявшимися туристскими потоками – поселок Дубровка, поселок Сеща с перспективой реконструкции прилежащей к нему усадьбы «Трехбратское», с. Рековичи, д. Бочары.

Создание условий для развития туризма

Помимо формирования и популяризации Дубровского района на туристском рынке региона и страны, создания объектов туристско-рекреационной инфраструктуры необходимо проведение также следующих мероприятий:

- содействие продвижению инвестиционных проектов в соответствии с законодательством о предоставлении государственной поддержки разработки и реализации инвестиционных проектов, а также законодательством о государственной поддержке малого предпринимательства на территории района;

- организация участия в крупных межрегиональных, российских, международных туристских выставках под единым региональным туристским стендом;

- бюджетное финансирование проектов на условиях конкурсного размещения заказов, а также в рамках текущих расходов бюджета;

- финансирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, имеющей непосредственное отношение к индустрии туризма, из бюджета строительства объектов социальной инфраструктуры;

- активизация работы по участию в федеральных и областных целевых программах.

Для развития туризма следует определить ряд основных направлений для модернизации и реконструкции объектов рекреации:

- развитие туристской инфраструктуры на водохранилище на р. Сеща в окрестностях п. Дубровка и п. Сеща;

- восстановление усадьбы «Трехбратское»;

- реконструкция церкви Спаса Преображения в с. Рековичи;

- расширение пансионата «Салынь», строительство новых баз отдыха в окрестностях водохранилища на р. Ивот;

- развитие туристской инфраструктуры на водохранилище р. Огородня.

# 2.9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схемой территориального планирования на первую очередь (до 2015 года) планируется реализация следующих мероприятий:

Автомобильные дороги

- Реконструкция трассы А-141 «Орел – Брянск – Смоленск – граница Республики Беларусь».

- Строительство автомобильной дороги  «Рябчи – Сетинка» (2014 год).

- Строительство сельских дорог в рамках программы развития автомобильных дорог Брянской области:

- «Брянск-Смоленск» - Забелизна» (2012 год);

- «Давыдчичи - Дубровка» (2013 год).

Пассажирский транспорт

- Обновление парка автобусов.

- Открытие беспересадочных автобусных маршрутов между центрами сельских поселений.

Сервисное обслуживание и благоустройство автодорог

- Обход п. Сеща (2010-2015 гг.).

- Строительство дополнительных автозаправочных станций и станций технического обслуживания.

Безопасность на дорогах

- Проведение профилактики ДТП, просветительская работа.

- Оборудование очагов аварийности камерами наблюдения.

- Установка  в местах концентрации ДТП дополнительных дорожных знаков, светофоров и «лежачих полицейских».

До конца расчетного срока планируется реализация следующих мероприятий:

Автомобильные дороги

- Реконструкция дороги «Брянск – Смоленск» - Клетня».

Сервисное обслуживание и благоустройство автодорог

- Строительство пересечения автодорог «Брянск – Смоленск» и  «Брянск – Смоленск» - Клетня».

- Строительство пересечения автодорог «Брянск – Смоленск» и  «Брянск – Смоленск» - Дубровка – Рогнедино».

- Строительство дополнительных автозаправочных станций и станций технического обслуживания.

- Оборудование автодорог регионального значения недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками и съездами с твердым покрытием.b

# 2.10. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- Водоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Проведение мероприятий по общему улучшению качества воды. Обеспечение полного обеззараживания и очистки воды, внедрение современных технологий очистки. Оснащение всех водозаборов устройствами водоподготовки для соответствия воды стандартам качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Разработка технико-экономического обоснования по расширению сетей водоснабжения в населенных пунктах.

- Поиск и оценка новых подземных источников водоснабжения.

- С целью определения потребности населения в воде, необходимо произвести расчет водопотребления и проектирование сетей водоснабжения.

- Применение в строительстве сетей современных технологий и материалов, в том числе труб из полимерных материалов, что приведет к  увеличению нормативного срока службы сетей и улучшению качества подаваемой к потребителям воды.

- Установка счетчиков потребления воды в подключаемых к водопроводной сети домовладениях, а также плановая их установка в уже подключенных к сети домовладениях, позволит сократить нагрузку на водопроводную систему, а также в целом приведет к экономии воды и электроэнергии.

- Замена 0,7 км водопроводной сети в Рековичском сельском поселении.

- Очистка, а также плановый ремонт водопроводных сетей.

- В населенных пунктах района замена шахтных колодцев на  мелкотрубчатые колодцы.

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых водозаборов и реконструкция существующих. Освоение разведанных источников воды.

- Полная замена ветхих участков водопровода.

- Внедрение на производственных предприятиях систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

- Расширение существующей водопроводной сети в населенных пунктах района.

- Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды.

- Водоотведение

- Мероприятия на первую очередь

- Разработка технико-экономического обоснования и проектных решений по строительству в населенных пунктах систем канализации и очистных сооружений.

- Проектирование и строительство очистных сооружений Дубровского филиала ОАО «Брянскспиртпром».

- Проектирование и строительство очистных сооружений банно-прачечного комбината ООО «МУЖКХ Дубровского района».

- Реконструкция очистных сооружений ООО «Мясокомбинат Дубровский».

- Реконструкция очистных сооружений ООО ТД «Дубровкамолоко».

- Реконструкция очистных сооружений в/ч 33712.

- Ремонт канализационного коллектора в пгт. Дубровка.

- Ремонт канализационного коллектора в п. Сеща.

- Ремонт канализационного коллектора в п. Пеклино.

- Полный отказ от сброса неочищенных сточных вод.

- Замена аварийных участков сети в населенных пунктах района.

- Организация вывоза стоков из населенных пунктов, в которых отсутствуют сети канализации.

- Все очистные сооружения и канализационные сети должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Очистные сооружения должны иметь технологию глубокой очитки сточных вод.

- Для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство систем канализации. Навозная жижа должна храниться в бетонных сборниках, чтобы исключить попадания в подземные и поверхностные грунтовые воды. Далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений промышленных предприятий.

- Расширение канализационной сети и строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах района.

- Строительство ливневой канализации в пгт. Дубровка, п. Сеща, п. Пеклино.

- Перекладка сетей канализации района со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- Электроснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Разработка технико-экономического обоснования по строительству новых ТП и дальнейшему расширению сети покрытия в Дубровском районе.

- Замена изношенных электрических сетей района.

- Внедрение энергосберегающих технологий для коммунально-бытовых потребителей, в том числе энергосберегающего освещения.

- Мероприятия по снижению уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении.

Мероприятия на расчетный срок

- Сокращение потребления электроэнергии промышленными потребителями за счет перехода на более экономичное и энергоэффективное оборудование.

- Строительство отдельных ТП для котельных, водонапорных башен.

- Газификация

Мероприятия на первую очередь

- Расширение сети уличного газопровода в с. Рековичи. Прокладка 2,8 км газопровода низкого давления.

- Прокладка 8,1 км газопровода высокого давления и 2,1 км газопровода низкого давления в д. Голубея.

- Расширение сети уличного газопровода в д. Давыдчи. Прокладка 0,7 км газопровода низкого давления.

- Расширение сети уличного газопровода в с. Рябчи. Прокладка 1 км газопровода низкого давления.

- Прокладка 0,6 км газопровода низкого давления в д. Сетинка.

- Расширение сети уличного газопровода в с. Алешинка. Прокладка 0,35 км газопровода низкого давления.

- Прокладка 1,6 км газопровода низкого давления в д. Глинка.

- Прокладка 2 км газопровода низкого давления в д. Кутец.

- Расширение сети уличного газопровода в пгт. Дубровка. Прокладка 12 км газопровода низкого давления.

- Теплоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- Внедрение приборов учета потребления тепловой энергии.

- Мероприятия по переходу потребителей на автономное газовое отопление.

- Замена 2,40 км изношенных тепловых сетей в Дубровском городском поселении.

- Замена 0,04 км изношенных тепловых сетей в Пеклинском сельском поселении.

- Замена 2,16 км изношенных тепловых сетей в Сещинском сельском поселении.

- Реконструкция котельной №1 в п. Дубровка.

- Реконструкция котельных №1 и №2 в п. Сеща.

- Плановый ремонт и реконструкция тепловых сетей, с использованием эффективных теплоизоляционных материалов (предварительно изолированные трубопроводы), замена изношенных участков.

- Дальнейшая газификация населенных пунктов, способствующая увеличению домовладений с автономным отоплением.

- Использование энергосберегающих технологий.

Мероприятия на расчетный срок

- Использование в строительстве современных теплоизоляционных материалов, для эффективного утепления ограждающих конструкций, что в перспективе даст экономию  энергоносителей.

- Модернизация существующих котельных, с целью увеличения их КПД.

- Расширение сети централизованного отопления в п. Дубровка, с использованием эффективных теплоизоляционных материалов.

- Средства связи и телекоммуникации

Мероприятия на первую очередь

- Создание в Дубровском районе на базе отделений связи пунктов коллективного доступа к сети «Интернет».

- Переход на цифровые АТС.

- Развитие волоконно-оптических линий связи, для обеспечения доступа населения района к сети «Интернет» на высокой скорости соединения, развитие технологии «IP телефония».

- Развитие рынка услуг телефонной связи, расширение сети и подключение новых абонентов.

- В крупных населенных пунктах, следует развивать системы кабельного телевидения, для предоставления населению большего пакета каналов с уверенным уровнем приема.

- Мероприятия по увеличению числа компаний, предоставляющих доступ в сеть «Интернет».

- Подготовка к переходу на цифровое вещание.

- Развитие сетей, основанных на технологии беспроводного доступа в сеть «Интернет».

# 2.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного стационарными предприятиями:

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения водных объектов:

- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах и прибрежной полосе;

- реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений в н.п. Сергеевка и н.п. Старое Колышкино;

- строительство очистных сооружений для сельских поселений;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов;

- вынос животноводческих ферм из водоохранных зон рек;

- организация сбора, отведения и очистки поверхностного стока с автомобильных дорог, сельскохозяйственных земель, а также с городских и сельских территорий;

- отсутствие очистных сооружений в филиале «Дубровский ОАО «Брянскспиртпром», очистных сооружений банно-прачечного комбината ООО «МУЖКХ Дубровского района».

Мероприятия по охране почвенного покрова

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

Мероприятия по санитарной очистке территории

- рекультивация несанкционированных свалок;

- обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора с территорий населенных пунктов;

- выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

Мероприятия по охране населения от радиоактивного излучения

- ежегодное проведение мониторинга радиационного фона;

- проведение контроля за правильной эксплуатацией источников радиоактивного излучения;

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения.

Мероприятия по рациональному природопользованию на расчетный срок

- разработка томов ПДВ для предприятий района, которые не имеют проекты;

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки;

- организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов;

- строительство типового полигона ТБО в н.п. Дубровка, н.п. Сеща;

- установка мусоросортировочной станции в н.п. Дубровка, н.п. Сеща

- разработка проекта системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

# 2.12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательно:

- лицензирование деятельности;

- сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06. 1997 г.).

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений может включать:

- интенсивные мероприятия:

- некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений.

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- проведение защитных работ в период паводка;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

- предупредительные мероприятия:

- реконструкция существующих защитных сооружений.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территорий от затоплений и подтоплений включает:

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии со ст. 100 Лесного кодекса):

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

# 2.13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствие с утвержденным кадастровым делением Дубровского района, территории земель бывших сельскохозяйственных производственных кооперативов, в границах которых ранее размещались центральные усадьбы (комплекс зданий, сооружений административно-производственного, социально-культурного и жилого назначения) сохранила самостоятельную кадастровую единицу, что приводит к несоответствию между административным и кадастровым  устройством территории.

Таким образом, на основании Федерального закона №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» Генеральным планом предлагается включить территории следующих образований в состав земель населенных пунктов:

- Центральная усадьба СПК «Зимницкий» в состав земель деревни Зимницкая Слобода.

- Центральная усадьба СПК «Сещинский» в состав земель деревни Большая Островня.

# 3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА ДО 2015 ГОДА 3.1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятий | Место размещение объекта капитального строительства | Срок разработки проектной документации | Объем инвестиций, млн. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |
| Объекты капитального строительства, реконструкция и строительство которых планируется, в том числе за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция существующих животноводческих комплексов | ООО «Колос», ООО ЖК «Немерь», СПК «Зимницкий» | 2011-2012 | 90 | - | 20 | 35 | 25 | 10 | Внебюджетные источники |
| 1.2. | Модернизация технологического процесса в растениеводстве за счет внедрения нового оборудования | ООО «Брянский лен» | - | 50 | - | - | - | 20 | 30 |  |
| 1.3. | Приобретение 3800 голов племенного скота | ООО «Колос», ООО ЖК «Немерь», СПК «Заречинский» | - | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Федеральный, областной бюджет, внебюджетные источники |
| 1.4. | Приобретение 300 голов овец | ООО «Брянский лен» | - | 0,6 | 0,2 | 0,4 | - | - | - |  |
| 1.5. | Приобретение 150 голов свиней | ООО «Колос» | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 1.6. | Строительство элеваторного комплекса | ООО «Брянский лен» | 2012 | 1000 | - | - | 400 | 600 | - | Внебюджетные источники |
| 1.7. | Модернизация мясоперерабатывающего цеха | ООО «Колос» | 2013 | 70 | - | - | - | 25 | 45 |  |
| 1.8. | Строительство животноводческого комплекса | ООО ЖК «Немерь» | 2014 | 400 | - | - | - | 150 | 250 |  |
| 1.9. | Строительство двухквартирного дома для молодых специалистов | СПК «Зимницкий», д. Зимницкая Слобода | 2012 | 4 | - | - | 4 | - | - | Федеральный бюджет, внебюджетные источники |
| 1.10. | Производство биогумуса | СПК «Зимницкий» | - | 20 | - | - | 20 | - | - | Внебюджетные источники |
| 1.11. | Строительство молочно-товарной фермы с молочным блоком на 400 голов | СПК «Заречинский» | 2013 | 450 | - | - | 120 | 330 | - |  |
| 1.12. | Строительство цеха по производству товарной говядины | СПК «Заречинский» | 2012 | 80 | - | 30 | 50 | - | - |  |
| 2. | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство цеха по производству железобетонных и бетонных изделий на территории промышленной зоны | п. Дубровка | 2012 | 250 | - | - | 100 | 150 | - | Внебюджетные источники |
| 2.2. | Модернизация технологического процесса и реконструкция производства в ЗАО «Дубровская швейная фабрика» | п. Дубровка | - | 80 | - | - | - | 40 | 40 | Внебюджетные источники |
| 3. | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкции зданий детских садов №№ 1, 3 | п. Дубровка | 2012 | 12 | - | - | 12 | - | - | Федеральный, областной бюджет |
| 3.1.2. | Обеспечение компьютерной техникой | Все общеобразовательные учреждения района | - | 4 | - | - | - | 4 | - |  |
| 3.2. | Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем | Дубровский район | 2011 | 40 | - | 40 | - | - | - | Федеральный, областной бюджет |
| 3.2.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций) | Дубровский район | 2012 | 250 | - | - | 100 | 150 | - |  |
| 4. | Охрана историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Восстановление усадьбы «Трехбратское» | Дубровский район | 2014 | 400 | - | - | - | 100 | 300 | Федеральный, областной бюджет |
| 4.2. | Реконструкция церкви Спаса Преображения | с. Рековичи | 2013 | 250 | - | - | 100 | 150 | - |  |
| 5. | Туристско-рекреационный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие туристской инфраструктуры на водохранилище на р. Сеща | Окрестности п. Дубровка и п. Сеща | 2013 | 10 | - | - | - | 4 | 6 | Местный бюджет, внебюджетные источники |
| 5.2. | Расширение пансионата «Салынь», строительство новых баз отдыха | Окрестности водохранилища на р. Ивот | 2012 | 460 | - | - | 100 | 210 | 150 | Внебюджетные источники |
| 5.3. | Развитие туристской инфраструктуры | Водохранилище на р. Огородня | 2011 | 35 | - | 10 | 25 | - | - | Местный бюджет, внебюджетные источники |
| 6. | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция трассы А-141 «Орел – Брянск – Смоленск – граница Республики Беларусь» | Дубровский район | - | В зависимости от протяженности автодорог |  |  |  |  |  | Федеральный, областной, местный бюджет |
| 6.2. | Строительство автомобильной дороги «Рябчи – Сетинка» (2014 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Строительство сельских дорог в рамках программы развития автомобильных дорог Брянской области: 1.«Брянск-Смоленск» - Забелизна» (2012 год); 2. «Давыдчичи - Дубровка» (2013 год). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Обход п. Сеща (2010-2015 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Оборудование очагов аварийности камерами наблюдения |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Установка в местах концентрации ДТП дополнительных дорожных знаков, светофоров и «лежачих полицейских» |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Строительство дополнительных автозаправочных станций и станций технического обслуживания |  | 2012-2014 | 35 | - | 10 | 10 | 15 | - | Внебюджетные источники |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Проведение мероприятий по общему улучшению качества воды | Дубровский район | 2012 | 6 | - | - | 3 | 3 | - | Областной, местный бюджет |
| 7.1.2. | Установка счетчиков воды |  | 2011 | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | Местный бюджет, внебюджетные источники |
| 7.1.3. | Замена 0,7 км водопроводной сети | Рековичское сельское поселение | 2012 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | Областной, местный бюджет |
| 7.1.4. | Замена шахтных колодцев на мелкотрубчатые колодцы | Дубровский район | 2012 | 60 | - | 20 | 20 | 20 | - |  |
| 7.1.5. | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |  | 2013 | 56 | - | - | - | 26 | 30 |  |
| 7.2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Проектирование и строительство очистных сооружений Дубровского филиала ОАО «Брянскспиртпром» | п. Дубровка | 2012 | 24 | - | - | 10 | 14 | - | Внебюджетные источники, местный бюджет |
| 7.2.2. | Реконструкция очистных сооружений ООО «Мясокомбинат Дубровский» |  | 2013 | 40 | - | - | - | 35 | 5 | Внебюджетные источники |
| 7.2.3. | Реконструкция очистных сооружений ООО ТД «Дубровкамолоко» |  | 2011 | 56 | - | - | 26 | 30 | - |  |
| 7.2.4. | Реконструкция очистных сооружений в/ч 33712 | п. Сеща | 2013 | 9 | - | - | 9 | - | - | Федеральный бюджет |
| 7.2.5. | Ремонт канализационного коллектора | п. Дубровка, п. Сеща, п. Пеклино | 2012 | 12 | - | - | 8 | 4 | - | Областной, местный бюджет |
|  | Замена аварийных участков сети | Дубровский район | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Электоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Замена изношенных электрических сетей | Дубровский район | 2013 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 7.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Замена 2,40 км изношенных тепловых сетей | Дубровское городское поселение | - | 12 | - | - | - | 6 | 6 | Областной, местный бюджет |
| 7.4.2. | Замена 0,04 км изношенных тепловых сетей | Пеклинское сельское поселение | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 7.4.3. | Замена 2,16 км изношенных тепловых сетей | Сещинское сельское поселение | - | 11 | - | 11 | - | - | - |  |
| 7.4.4. | Реконструкция котельной №1 | п. Дубровка | - | 25 | - | - | - | 25 | - |  |
| 7.4.5. | Реконструкция котельных №1 и №2 | п. Сеща | - | 50 | - | 25 | - | - | 25 |  |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Прокладка 2,8 км газопровода низкого давления | с. Рековичи | 2012 | 4,3 | - | 4,3 | - | - | - | Федеральный, областной бюджет |
| 7.5.2. | Прокладка 8,1 км газопровода высокого давления и 2,1 км газопровода низкого давления | д. Голубея | 2012 | 10 | - | 10 | - | - | - |  |
| 7.5.3. | Прокладка 0,7 км газопровода низкого давления. | д. Давыдчи | 2012 | 1 | - | 1 | - | - | - |  |
| 7.5.4. | Прокладка 1 км газопровода низкого давления | с. Рябчи | 2012 | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - |  |
| 7.5.5. | Прокладка 0,6 км газопровода низкого давления | д. Сетинка | 2012 | 0,9 | - | 0,9 | - | - | - |  |
| 7.5.6. | Прокладка 0,35 км газопровода низкого давления | с. Алешинка | 2012 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 7.5.7. | Прокладка 1,6 км газопровода низкого давления | д. Глинка | 2012 | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - |  |
| 7.5.8. | Прокладка 2 км газопровода низкого давления | д. Кутец | 2012 | 3 | - | 3 | - | - | - |  |
| 7.5.9. | Прокладка 12 км газопровода низкого давления. | п. Дубровка | 2012 | 18,3 | - | 18,3 | - | - | - |  |
| 7.6. | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Строительство цифровой АТС | Дубровский район | 2013 | 13 | - | - | 3 | 6 | 4 | Областной, местный бюджет |
| 8. | Защита территории от опасных природных и техногенных процессов, чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений | н.п. Сергеевка и Старое Колышкино | 2014 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | Областной бюджет |
| 8.2. | Создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения | Дубровский район | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Местный бюджет |
| 8.3. | Озеленение оврагов |  | - | 6 | - | 2 | 2 | - | 2 | Местный бюджет |

# -