Приложение №1

к постановлению администрации

Дубровского района

от  06.02.2020г. №93

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА» В  ДУБРОВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2019-2024 ГОДЫ»

р.п. Дубровка

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Чистая вода» в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы»

| ### Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Дубровского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП «Водоканал Дубровский» |
| Цели муниципальной программы | Улучшения качества питьевой воды, обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Дубровского муниципального района; реализация федерального проекта «Чистая вода» в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего - 17 056,840 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: на 2019 год – 2105,263 тыс. рублей; на 2020 год – 3473,684 тыс. рублей; на 2021 год – 3312,252 тыс. рублей; на 2022 год – 3042,905 тыс. рублей; на 2023 год – 5122,736 тыс. рублей; на 2024 год – 0000,000 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения на территории Дубровского муниципального района

- 2.1. Общая характеристика сферы реализации Программы,

- включая описание текущего состояния, основных проблем

- в указанной сфере и прогноз ее развития

В предстоящий период на территориях городского и сельских поселений Дубровского  муниципального района  должны быть выполнены требования:  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», что позволит провести текущий ремонт существующих источников водоснабжения, завершить уже проводимую работу по обустройству водозаборов, обеспечить их экологическую безопасность.

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития района. Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния.

На сегодняшний день система водоснабжения городского  и сельских поселений Дубровского муниципального района состоит из:

- 43 артезианских скважин;

- 40 водонапорных башен;

-185,773км водопроводных сетей.

Перечень

объектов водоснабжения

в разрезе поселений, в соответствии с внесенными данными в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ».

| Наименование муниципального образования | Количество артезианских скважин | Количество водонапорных башен | Протяженность сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дубровское городское поселение | 14 | 13 | 76,3 км |
| Алешинское сельское поселение | 2 | 2 | 6,3 км |
| Рековичское сельское поселение | 6 | 6 | 28 км |
| Пеклинское сельское поселение | 6 | 4 | 20,2 км |
| Рябчинское сельское поселение | 5 | 5 | 23,075 км |
| Сещинское сельское поселение | 8 | 8 | 23,758 км |
| Сергеевское сельское поселение | 2 | 2 | 8,14 км |
| ИТОГО | 43 | 40 | 185,773 км |

Система водоснабжения Дубровского муниципального района  характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водопроводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более  70 %.

Проблемы водоснабжения на территории Дубровского муниципального района необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:

- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем;

- достаточное участие средств местного бюджета в финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном направлении.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по обеспечению населения водой можно частично реализовать в течение 2019 – 2024 годов.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 80% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 3,5 % (8431 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли технологические комплексы, строительство (реконструкция) которых позволит  достичь  плановых  значений показателей  качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ * 100, где:

Ч1к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения  данного целевого показателя (31.12.2017);

Ч2к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения Дубровского муниципального района.

Рейтинг объектов:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения п. Сеща ул. Матросова | 2063,156 | 3,5 | 589,473142857 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Пеклино | 1500,000 | 3,5 | 428,571428571 |
| 3 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Серпеевский | 1800,000 | 3,5 | 514,285714286 |
| 4 | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни в д. Рековичи | 2940,300 | 3,5 | 840,085714286 |
| 5 | Реконструкция артезианской скважины в д. Зимницкая Слобода | 1200,000 | 3,5 | 342,857142857 |
| 6 | Строительство водозаборного узла в р.п. Дубровка | 4950,000 | 3,5 | 1414,285714286 |
| 7 | Строительство системы водоснабжения по ул. Заречная в с. Алешня | 1980,000 | 3,5 | 565,714285714 |
| Итого: |  | 16433,4560 | 3,5 | 4695,273142857 |

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации федерального проекта «Чистая вода» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой повысится с 74,5% до 80,0%.

#### 3.  Цели и задачи

#### муниципальной программы

3.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

#### 4. Сроки  реализации

#### муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2019 -2024 годах.

5. Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Реализация   муниципальной  программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем  ассигнований, предусмотренных  на реализацию муниципальной программы:

на 2019 год – 2105,263 тыс. рублей;

на 2020 год – 3473,684 тыс. рублей;

на 2021 год – 3312,252  тыс. рублей;

на 2022 год – 3042,905  тыс. рублей;

на 2023 год – 5122,736 тыс. рублей;

на 2024 год – 0000,000 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы по основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Характеристика объектов муниципальной программы  «Чистая вода»  в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы»

| № | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово – экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мо | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | В том числе |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб. | Тыс.руб./ процент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сещинское сельское поселение | п.Сеща ул. Матросова | МО «Дубровский район» | Строительство сетей водоснабжения | Предельная плановая стоимость работ | 2105,263 |  |  |  | 589,473142857 | 5 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 650,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2105,263 | 2063,156 | 42,107 |  |  |  |
| 2 | Пеклинское сельское поселение | д.Пеклино | МО «Дубровский район» | Реконструкция системы водоснабжения | Предельная плановая стоимость работ | 1578,98 | 1500,00 | 78,98 |  | 428,571428571 | 9 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1578,98 | 1500,00 | 78,98 |  |  |  |
| 3 | Рябчинское сельское поселение | п.Серпеевский | МО «Дубровский район» | Реконструкция системы водоснабжения | Предельная плановая стоимость работ | 1894,74 | 1800,00 | 94,74 |  | 514,285714286 | 8 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1894,74 | 1800,00 | 94,74 |  |  |  |
| 4 | Рековичское сельское поселение | д.Рековичи | МО «Дубровский район» | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | Предельная плановая стоимость работ | 3042,90 | 2940,30 | 59,70 | 42,90 | 840,085714286 | 4 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3042,90 | 2940,30 | 59,70 | 42,90 |  |  |
| 5 | Рековичское сельское поселение | д.Зимницкая Слобода | МО «Дубровский район» | Реконструкция артезианской скважины | Предельная плановая стоимость работ | 1263,16 | 1200,00 | 63,16 |  | 342,857142857 | 10 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 1263,16 | 1200,00 | 63,16 |  |  |  |
| 6 | Дубровское городское поселение | р.п.Дубровка | МО « Дубровское городское поселение » | Строительство водозаборного узла | Предельная плановая стоимость работ | 5122,74 | 4950,00 | 100,51 | 72,23 | 1414,285714286 | 7 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 5122,74 | 4950,00 | 100,51 | 72,23 |  |  |
| 7 | Алешинское сельское поселение | с. Алешня ул.Заречная | МО « Дубровский район » | Строительство системы водоснабжения | Предельная плановая стоимость работ | 2049,09 | 1980,00 | 49,20 | 28,89 | 565,714285714 | 3 |
|  |  |  |  |  | В том числе: ПД | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 2049,09 | 1980,00 | 49,20 | 28,89 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Чистая вода» в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы»

| № | Муници-пальное образование | Наименование объекта |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Объём средств на реализацию программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За период реализации программы: |  | 2019 год <7> |  | 2020 год <7> |  |  | 2021 год <7> |  |  | 2022 год <8> |  | 2023 год <8> |  | 2024 год <8> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> |  | ПД <5> |  | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> | ПД <5> | СМР <6> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тысруб |  | тыс. руб. | тыс руб | тыс руб | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 <9> | 2 <10> | 3 <11> |  | 4 <12> |  |  |  |  |  | 5 <13> | 6 <14> | 7 <15> | 8 <16> | 9 <15> |  | 10 <16> | 11 <15> | 12 <16> |  | 13 <15> | 14 <16> | 15 <15> | 16 <16> | 17 <15> | 18 <16> |
| 1 | Сещинское сельское поселение | п.Сеща ул.Матросова |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 650,0 | 2105,263 | 650,00 | 2105,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  | ФБ <1> |  |  | 2063,156 |  | 2063,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | БС<2> |  |  | 21,053 |  | 21.053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБ<3> |  | 650,0 | 21,054 | 650,00 | 21,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пеклинское сельское поселение |  | д.Пеклино | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 0,00 | 1578,947 |  |  | 0,00 |  | 1578,947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  | ФБ <1> |  |  |  |  | 1500,000 |  |  |  |  | 1500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | БС<2> |  |  |  |  | 00,000 |  |  |  |  | 00,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ<3> |  |  |  | 0,00 | 78,947 |  |  | 0,00 |  | 78,947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рябчинское сельское поселение |  | п.Серпеевский | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 0,00 | 1894,737 |  |  | 0,00 |  | 1894,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  |  |  |  |  | 1800,000 |  |  |  |  | 1800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС<2> |  |  |  |  |  | 00,000 |  |  |  |  | 00,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ<3> |  |  |  |  | 0,00 | 94,737 |  |  | 0,00 |  | 94,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рековичское сельское поселение |  | д.Рековичи | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 0,00 | 3042,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3042,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе | ФБ <1> |  |  |  |  |  | 2940,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2940,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БС<2> |  |  |  |  |  | 29,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ<3> |  |  |  |  | 0,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  | 42,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,90 |  |  |  |  |
| 5 | Рековичское сельское поселение |  | д.Зимницкая Слобода | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 0,00 | 1263,158 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1263,158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  | ФБ <1> |  |  |  | 1200,000 |  |  |  |  |  |  | 1200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БС<2> |  |  |  | 00,00 |  |  |  |  |  |  | 00,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ<3> |  |  | 0,00 | 63,158 |  |  |  |  |  | 0,00 | 63,158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дубровское городское поселение |  | р.п. Дубровка | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 0,00 | 5122,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5122,74 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  | ФБ <1> |  |  |  | 4950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4950,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БС<2> |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ<3> |  |  | 0,00 | 50,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  | 72,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,23 |  |  |
| 7 | Алешинское сельское поселение |  | с. Алешня ул.Заречная | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 0,00 | 2049,09 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2049,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  | ФБ <1> |  |  |  | 1980,00 |  |  |  |  |  |  | 1980,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БС<2> |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ<3> |  |  | 0,00 | 20,20 |  |  |  |  | 0,00 | 900,0 | 20,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВБ<4> |  |  |  | 28,89 |  |  |  |  |  |  | 28,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  | 650,0 | 17056,84 | 650,0 | 2105,263 | 0,00 |  | 3473,684 | 0,00 | 3312,25 |  | 0,00 | 3042,90 | 0,00 | 5122,74 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  | ФБ <1> |  | 16433,46 |  | 2063,156 |  |  | 3300,000 |  | 3180,00 |  |  | 2940,30 |  | 4950,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БС <2> |  | 120,75 |  | 21,053 |  |  | 00,000 |  | 20,00 |  |  | 29,70 |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ <3> | 0,00 | 279,66 | 650,0 | 21,054 | 0,00 |  | 173,684 | 0,00 | 83,36 |  | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 50,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ <4> |  | 144,02 |  |  |  |  |  |  | 28,89 |  |  | 42,90 |  | 72,23 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы «Чистая вода» в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы»

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля городского населения Дубровского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель субъекта РФ |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный прирост показателя по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному образованию: |  |  | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 1 | п. Сеща ул. Матросова | Строительство сетей водоснабжения | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 2 | д. Пеклино | Реконструкция системы водоснабжения | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 3 | п. Серпеевский | Реконструкция системы водоснабжения | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 4 | д. Рековичи | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 5 | д. Зимницкая Слобода | Реконструкция артезианской скважины | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 6 | р.п. Дубровка | Строительство водозаборного узла | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |
| 7 | с. Алешня ул.Заречная | Строительство системы водоснабжения | 8431 | 3,5 | 77,1 | 77,3 | 78,0 | 78,3 | 79,2 | 80,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Этапы реализации муниципальной программы «Чистая вода» в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы»

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | п.Сеща ул.Матросова | Строительство сетей водоснабжения | строительство | не требуется | апрель/2019 | июнь/2019 | июль/2019 | декабрь/2019 |
| 2 | д.Пеклино | Реконструкция системы водоснабжения | реконструкция | не требуется | декабрь/2019 | март/2020 | май/2020 | декабрь/2020 |
| 3 | п.Серпеевский | Реконструкция системы водоснабжения | реконструкция | не требуется | декабрь/2019 | март/2020 | май/2020 | декабрь/2020 |
| 4 | с. Алешня ул.Заречная | Строительство системы водоснабжения | строительство | не требуется | декабрь/2020 | март/2021 | май/2021 | декабрь/2021 |
| 5 | д. Зимницкая Слобода | Реконструкция артезианской скважины | реконструкция | не требуется | декабрь/2020 | март/2021 | май/2021 | декабрь/2021 |
| 6 | д. Рековичи | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | реконструкция | не требуется | декабрь/2021 | март/2022 | май/2022 | декабрь/2022 |
| 7 | р.п.Дубровка | Строительство водозаборного узла | строительство | не требуется | декабрь/2022 | март/2023 | май/2023 | декабрь/2023 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Прогноз тарифных последствий  реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» в Дубровском муниципальном районе Брянской области на 2019-2024 годы»

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п.Сеща ул.Матросова | Строительство сетей водоснабжения | МУП | Водоканал Дубровский | 26,52/28,00 | 26,62/28,10 | 0,10 | 0,4 |  |
| 2 | д. Пеклино | Реконструкция системы водоснабжения | МУП | Водоканал Дубровский | 29,86/31,09 | 29,86/31,09 | 0,10 | 0,4 |  |
| 3 | п. Серпеевский | Реконструкция системы водоснабжения | МУП | Водоканал Дубровский | 31,09/32,18 | 31,19/32,28 | 0,10 | 0,4 |  |
| 4 | д. Рековичи | Реконструкция артезианской скважины и водонапорной башни | МУП | Водоканал Дубровский | 31,09/32,18 | 31,19/32,28 | 0,10 | 0,4 |  |
| 5 | д. Зимницкая Слобода | Реконструкция артезианской скважины | МУП | Водоканал Дубровский | 24,25/24,67 | 24,35/24,77 | 0,10 | 0,4 |  |
| 6 | р.п. Дубровка | Строительство водозаборного узла | МУП | Водоканал Дубровский | 35,73/37,37 | 35,83/37,47 | 0,10 | 0,4 |  |
| 7 | с. Алешня ул.Заречная | Строительство системы водоснабжения | МУП | Водоканал Дубровский | 35,73/37,37 | 35,83/37,47 | 0,10 | 0,4 |  |